图书借阅归还登记系统（LMS）

软件需求评审记录

《软件需求规格说明书》V0.9 与《需求池文档》V1.0 评审

评审编号 LMS-RV-2026-11-03    评审日期 2026 年 11 月 3 日    评审结论 整改后通过

1  评审基本信息

表 1-1  评审基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审编号 | LMS-RV-2026-10-29 | 评审日期 | 2026-10-29 14:00—16:30 |
| 评审地点 | 图书馆二层会议室 | 评审类型 | 正式评审（同行评审 + 业务确认） |
| 主持人 | 郭顺杰（组长） | 记录人 | 韦丽珍（组员 3） |
| 评审阶段 | 需求基线建立前 | 送审日期 | 2026-10-31 |
| 评审对象 | SRS V0.9、需求池 V1.0 | 评审方式 | 会前预审 + 会议评审 |
| 评审结论 | 整改后通过 | 后续处置 | 升版 V1.0 并建立基线 BL-001 |

2  评审对象与依据

2.1  评审对象

本次评审的对象为《软件需求规格说明书》V0.9（LMS-SRS-V0.9）与配套的《需求池文档》V1.0。SRS V0.9 已完成 39 条有效功能需求的详细规格（REQ-040 已取消）、6 条非功能需求的可度量指标、数据与接口需求，以及验收与追踪章节；需求池提供需求编号、优先级、迭代与来源映射。评审重点为借还主流程的规格完整性、业务规则的正确性与验收标准的可测性。

以下内容不在本次评审范围内：界面视觉设计、系统架构与技术选型、测试用例设计、项目进度计划。上述内容分别在设计与测试阶段评审。

2.2  评审依据

表 2-1  评审依据

| 序号 | 依据文件 | 在评审中的作用 |
| --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范 | 检查 SRS 的章节结构与条目要素是否完整 |
| [2] | CMMI for Development 1.3（REQM 过程域） | 检查需求理解、承诺、追踪与一致性 |
| [3] | 《图书馆借阅管理规定（2025 年修订）》 | 核对借期、册数、罚款标准等业务规则 |
| [4] | 《软件需求分析报告》V1.0 与《需求池文档》V1.0 | 核对需求编号、优先级、来源与范围 |
| [5] | 《软件过程》课外实践作业 2 交付要求 | 检查文档齐全性、格式与过程记录 |

2.3  评审过程

会前 3 天（2026-10-31）将送审材料与评审检查单发给参会人员。各成员按检查单独立预审，共提交问题 11 条，会前由主持人合并为 8 项，其中严重 2 项、一般 5 项、建议 1 项。会议按“总体介绍—逐章核对—重点讨论—结论确认”四个环节进行：编写人先说明文档结构与规格写法，参会人员按 12 个检查维度逐项核对，重点讨论借还规格（3.4 节）、权限矩阵（3.2 节）与三项待澄清问题（Q-01～Q-03），最后逐条确认整改责任人与完成时限。

评审结论分为“通过”“整改后通过”“不通过”三档。本次会议对每项意见均明确级别：严重指影响开发或验收、必须修订；一般指表述不清或信息缺失、应修订；建议指可改进项。

3  评审检查单

检查单覆盖 12 个维度，逐项给出结论。“符合”表示满足要求；“部分符合”表示主体成立但存在局部缺陷；“不符合”表示缺失关键内容，须修订后复核。

表 3-1  需求评审检查单

| 序号 | 检查维度 | 检查内容 | 结论 | 对应意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整性 | 46 条需求是否覆盖 50 条原始诉求与 12 个用例 | 符合 | — |
| 2 | 正确性 | 借期、册数、罚款标准是否与《借阅管理规定》一致 | 部分符合 | RV-04 |
| 3 | 无歧义 | 每条需求是否只有一种解释，规格步骤是否可执行 | 部分符合 | RV-05、RV-06 |
| 4 | 一致性 | 术语、编号、优先级在 SRS 与需求池间是否一致 | 部分符合 | RV-06 |
| 5 | 可验证性 | 是否给出可观察、可度量的验收标准 | 符合 | — |
| 6 | 可追踪性 | 原始需求→需求→用例→验收是否可追溯 | 部分符合 | RV-08 |
| 7 | 优先级 | MoSCoW 判定是否与业务紧迫度和迭代容量吻合 | 符合 | — |
| 8 | 异常与边界 | 非本馆书、重复归还、条码不存在等场景是否覆盖 | 不符合 | RV-01 |
| 9 | 权限与审批 | 角色权限、减免额度与审批链是否明确 | 不符合 | RV-02 |
| 10 | 接口与数据 | 外部接口、数据实体与保留期限是否明确 | 部分符合 | RV-03、RV-07 |
| 11 | 非功能可度量 | 性能、安全、可靠性指标是否可测量、可验证 | 符合 | — |
| 12 | 可理解性 | 馆员与馆长能否独立读懂业务描述与规则 | 符合 | — |

统计：12 个维度中符合 5 项、部分符合 5 项、不符合 2 项，分别对应 8 项评审意见。不符合项集中在业务规则缺失（归还异常、减免审批），属必须修订的严重问题。

4  评审意见与整改

下表记录 8 项意见的提出位置、整改措施与关闭情况。整改由规格编写人执行，文档审核人复核，主持人确认关闭；所有意见均于评审当日完成修订，次日随 V1.0 一并复核。

表 4-1  评审意见与整改记录

| 编号 | 级别 | 位置 | 评审意见 | 整改措施 | 责任人 | 完成日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-01 | 严重 | 3.4 节 REQ-020 | 归还异常只有“给出提示”，未定义非本馆图书、条码不存在、重复归还与跨校区归还的处理策略 | 明确三类异常（非本馆图书、条码不存在、重复归还）的处理方式并登记异常台账；本校仅有总馆，跨校区归还不适用 | 楚汶霖 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-02 | 严重 | 3.4 节 REQ-027 | 罚款减免只写“馆长审批”，未量化额度与审批链，无法开发也无法验收 | 单次减免上限 100 元；不超过 50 元由馆长审批，超过 50 元月报专项说明，超过 100 元提交馆务会 | 楚汶霖 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-03 | 一般 | 4 章 REQ-033 | 提醒渠道未确定，邮件与站内信的使用边界不清 | 确定为站内信 + 邮件；短信、微信因无网关列为后续扩展 | 韦丽珍 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-04 | 一般 | 2.5 节 | 借阅参数只描述规则，缺少可初始化的默认值，无法配置与测试 | 补充本科生、研究生、教师三类读者的册数、借期、续借次数与可预约册数默认值 | 郭顺杰 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-05 | 一般 | 3.4 节 REQ-013 | 资格校验失败只要求“提示原因”，未要求给出具体数值，馆员仍需人工判断 | 要求提示包含借阅上限、当前已借数、超期册数与处理建议 | 楚汶霖 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-06 | 一般 | 全文 | “复本”“馆藏”“在借”三个术语混用，同一含义在不同章节表述不一 | 统一术语表并全文替换，明确复本为借还操作的最小管理单元 | 付美霞 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-07 | 一般 | 5.3 节 | 借阅记录、罚款、日志与备份的保留期限缺失，无法评估存储与合规要求 | 借阅与罚款永久保留；日志不少于 6 个月；备份保留最近 7 天 | 韦丽珍 | 2026-10-29 | 已关闭 |
| RV-08 | 建议 | 附录 A | 原始需求到需求的映射只在需求池体现，SRS 内无法自查 | 补充 50 条原始需求的映射索引与附录 A 需求条目索引 | 郭顺杰 | 2026-10-29 | 已关闭 |

5  评审结论

表 5-1  评审结论

| 结论项 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审结论 | 整改后通过 |
| 意见统计 | 8 项（严重 2、一般 5、建议 1），已全部关闭，关闭率 100% |
| 复核方式 | 2026-11-04 由文档审核人逐条复核修订内容，主持人确认 |
| 基线处置 | 同意建立需求基线 BL-001，纳入 45 条有效需求 |
| 文档处置 | SRS 升版为 V1.0；需求池 V1.0 冻结，进入受控状态 |
| 下一阶段 | 进入需求跟踪矩阵建立；变更须按变更控制流程执行 |

评审组认为：SRS V0.9 章节结构完整，需求条目与需求池一一对应，借还主流程的步骤清晰，非功能指标具备可测口径；两项严重问题属于业务规则缺失，而非文档框架缺陷，修订后不影响基线建立。建议设计与测试阶段继续沿用“需求编号—用例—验收标准”的追踪方式，确保规格条目可直接转化为测试用例。

6  遗留问题与后续跟踪

本次评审无高影响遗留问题。第一部分登记的 6 项待澄清问题均已关闭：Q-01～Q-03 在本次会议形成结论，转为 RV-01～RV-03 并完成整改；Q-04 于 2026-10-28 确认取消一卡通对接；Q-05、Q-06 在会上确认历史数据迁移范围与“无分馆、不支持跨校区借还”的边界。

表 6-1  后续跟踪事项

| 序号 | 后续事项 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRS 升版为 V1.0 并归档 | 郭顺杰 | 2026-10-29 |
| 2 | 建立需求基线 BL-001 | 付美霞 | 2026-10-29 |
| 3 | 需求池 V1.0 冻结与归档 | 楚汶霖 | 2026-10-29 |
| 4 | 启动需求跟踪矩阵建立（第三部分） | 韦丽珍 | 2026-10-29 |

7  签字确认

以下人员参加本次评审并确认评审记录内容属实，签字栏由本人签署，日期以实际签署日为准；指导教师栏由教学组在作业验收时签署。

表 7-1  评审签字确认

| 角色 | 姓名 | 单位 / 分工 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郭顺杰 | 项目组 组长 | 郭顺杰 | 2026-10-29 |
| 记录人 | 韦丽珍 | 项目组 组员 3 | 韦丽珍 | 2026-10-29 |
| 评审员 | 楚汶霖 | 项目组 组员 1 | 楚汶霖 | 2026-10-29 |
| 评审员 | 付美霞 | 项目组 组员 2 | 付美霞 | 2026-10-29 |
| 业务方 | 馆长 | 图书馆 | 馆长 | 2026-10-29 |
| 指导教师 | 课程教学组 | 《软件过程》教学组 | — | — |