# 需求变更控制流程说明

项目名称：图书借阅归还登记系统（LMS）　　版本：V1.0　　日期：2026-11-11

# 1 目的与适用范围

本说明定义本项目需求变更控制的范围、角色、流程与基线管理要求，确保需求变更被识别、评估、审批、实施并全程可追溯。适用于基线建立后所有功能需求（REQ-001~REQ-039）、非功能需求（NFR-001~NFR-006）以及相关文档、代码与测试的变更。

# 2 角色与职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| CCB（变更控制委员会） | 组长：郭顺杰；成员：楚汶霖、付美霞、韦丽珍 | 审批重大需求变更，决定变更接受/否决/暂缓，审批新基线发布 |
| 变更管理员 | 付美霞（组员2，兼任） | 受理变更申请、编号归档、组织影响分析、跟踪变更状态、更新跟踪矩阵 |
| 配置管理员 | 付美霞（组员2） | 维护基线（BL-001 等）与发布包，执行配置审计 |
| 需求提出人 | 图书馆相关业务部门 | 提交需求变更申请，参与影响分析，确认变更结果 |
| 开发负责人 | 楚汶霖（组员1） | 评估开发影响、排期并实施变更 |
| 测试负责人 | 韦丽珍（组员3） | 评估测试影响、更新测试用例并执行回归 |

# 3 需求变更类型与触发条件

新增型：新增超出既有范围的功能或规则（如新增短信提醒渠道）；

修改型：修改已基线化需求的验收标准、业务规则或接口（如调整借期参数、提醒渠道）；

删除型：取消或降级已基线化需求（如 REQ-040 一卡通接口取消）；

非功能性：对性能、安全、易用性等非功能需求的调整。

触发条件：业务方提出签报/申请、基线评审遗留问题正式立项、法律法规或外部接口变化等，均应纳入变更控制。

# 4 需求变更控制流程

提出变更申请：需求提出人填写《需求变更申请单》，说明变更内容、原因与期望优先级；

影响分析：变更管理员指派分析人填写《影响分析报告》，评估对需求基线、设计、代码、测试、进度与风险的影响；

CCB 评审决策：CCB 审查申请单与影响分析报告，形成 接受 / 否决 / 暂缓 结论并记录；

实施变更：审批通过后，开发与测试按计划实施，更新需求文档、设计、代码与测试用例；

验证与回归：测试负责人执行受影响及回归用例，输出验证结论；

基线变更与发布：配置管理员基于原基线派生新版本（如 BL-001.1）并发布，更新《需求跟踪矩阵》对应行；

归档与跟踪：变更管理员归档全部表单，更新变更状态（申请→分析→评审→实施→验证→发布→关闭）。

# 5 基线与版本管理

首次基线为 BL-001（2026-11-04 建立，含 45 条有效需求，REQ-040 取消不纳入基线）。每次需求变更经 CCB 批准后，在现有基线上派生新基线版本（BL-001.x），保持需求可回溯。删除/变更的需求条目在《需求跟踪矩阵》中以灰色标注并记录变更类型。

# 6 相关表单

《需求变更申请单》（本目录）；

《影响分析报告》（本目录）；

《需求跟踪矩阵》（第三部分）。