图书借阅归还登记系统（LMS）

需求基线版本说明

图书借阅归还登记系统（LMS）需求基线 BL-001

文档编号 LMS-BL-001    基线版本 V1.0    建立日期 2026 年 11 月 4 日

# 1  基线基本信息

## 1.1  基线编号

基线编号为 BL-001，基线名称为“LMS 需求基线 V1.0”，版本号 V1.0。BL-001 是本项目建立的第一个需求基线，此后所有需求变更均以 BL-001 为比较基准，并派生出 BL-001.1、BL-001.2 等后续版本。

## 1.2  基线建立依据

基线依据 2026 年 11 月 3 日的需求评审结论建立。评审组对 SRS V0.9 与需求池 V1.0 逐项检查，提出 8 项意见并全部关闭，形成“整改后通过”的结论（见《需求评审记录》LMS-RV-2026-11-03），同意将修订后的需求纳入受控基线。

表 1-2  基线建立依据

| 依据文件 | 编号 / 版本 | 日期 | 在基线建立中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《需求评审记录》 | LMS-RV-2026-11-03 | 2026-11-03 | 记录评审结论与整改闭环 |
| 《软件需求规格说明书》 | LMS-SRS-V1.0 | 2026-11-04 | 基线需求的规格来源 |
| 《需求池文档》 | V1.0 | 2026-10-29 | 需求编号、优先级与来源 |
| 《软件需求分析报告》 | LMS-SRA-V1.0 | 2026-10-29 | 需求获取与优先级判定依据 |

## 1.3  基线建立内容（配置项）

基线以配置项为单位管理。本次纳入基线的配置项共 5 项：3 份需求文档、1 份评审记录与 1 份基线说明，均为 V1.0 版本。需求池中的 46 条需求，除已取消的 REQ-040 外，其余 45 条全部纳入基线。

表 2-2  纳入基线的配置项

| 配置项 | 编号 / 版本 | 类型 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | LMS-SRS-V1.0 | 需求文档 | 郭顺杰 |
| 需求池文档 | V1.0 | 需求清单 | 楚汶霖 |
| 软件需求分析报告 | LMS-SRA-V1.0 | 需求文档 | 郭顺杰 |
| 需求评审记录 | LMS-RV-2026-11-03 | 过程记录 | 韦丽珍 |
| 需求基线版本说明 | LMS-BL-001 | 配置管理记录 | 付美霞 |

## 1.4  基线负责人

基线负责人为郭顺杰（组长），负责基线建立、版本发布与变更申请的初审；配置管理员为付美霞（组员 2），负责配置项的归档、版本标识与一致性检查；基线批准人为馆长（业务方），负责确认基线范围与业务规则。基线建立后，上述配置项的修改权限收回，仅配置管理员可执行归档与发布操作。

# 2  基线需求清单

基线包含 45 条有效需求：功能需求 39 条（REQ-001～REQ-039）、非功能需求 6 条（NFR-001～NFR-006）。REQ-040 校园一卡通接口已于 2026-10-28 取消，编号保留以维持追溯关系，不纳入基线承诺。以下清单中的需求编号、名称、优先级与所属模块均与需求池 V1.0 一致。

表 2-3  基线需求清单（45 条）

| 序号 | 需求ID | 需求名称 | 优先级 | 模块 | 版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-001 | 图书信息登记入库 | P0 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 2 | REQ-002 | 图书信息维护 | P0 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 3 | REQ-003 | 图书注销与剔旧 | P1 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 4 | REQ-004 | 复本与馆藏状态管理 | P0 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 5 | REQ-005 | 图书分类与馆藏位置维护 | P1 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 6 | REQ-006 | 图书数据批量导入 | P2 | M1 | V1.0 | 已基线 |
| 7 | REQ-007 | 读者信息登记（办证） | P0 | M2 | V1.0 | 已基线 |
| 8 | REQ-008 | 读者信息维护与挂失 | P1 | M2 | V1.0 | 已基线 |
| 9 | REQ-009 | 读者借阅权限与状态管理 | P0 | M2 | V1.0 | 已基线 |
| 10 | REQ-010 | 读者类型与借阅规则配置 | P0 | M2 | V1.0 | 已基线 |
| 11 | REQ-011 | 读者数据批量导入 | P2 | M2 | V1.0 | 已基线 |
| 12 | REQ-012 | 借书登记 | P0 | M3 | V1.0 | 已基线 |
| 13 | REQ-013 | 借阅资格自动校验 | P0 | M3 | V1.0 | 已基线 |
| 14 | REQ-014 | 借阅记录查询 | P0 | M3 | V1.0 | 已基线 |
| 15 | REQ-015 | 借阅台账导出 | P1 | M3 | V1.0 | 已基线 |
| 16 | REQ-016 | 借阅记录手工补录 | P2 | M3 | V1.0 | 已基线 |
| 17 | REQ-017 | 还书登记 | P0 | M4 | V1.0 | 已基线 |
| 18 | REQ-018 | 逾期判定与罚款计算 | P0 | M4 | V1.0 | 已基线 |
| 19 | REQ-019 | 图书破损与遗失登记 | P1 | M4 | V1.0 | 已基线 |
| 20 | REQ-020 | 归还异常处理 | P1 | M4 | V1.0 | 已基线 |
| 21 | REQ-021 | 预约到书转为保留 | P1 | M4 | V1.0 | 已基线 |
| 22 | REQ-022 | 续借办理 | P0 | M5 | V1.0 | 已基线 |
| 23 | REQ-023 | 图书预约 | P1 | M5 | V1.0 | 已基线 |
| 24 | REQ-024 | 预约取消与保留超期释放 | P1 | M5 | V1.0 | 已基线 |
| 25 | REQ-025 | 读者自助服务 | P1 | M5 | V1.0 | 已基线 |
| 26 | REQ-026 | 罚款缴纳登记 | P0 | M6 | V1.0 | 已基线 |
| 27 | REQ-027 | 罚款减免审批 | P2 | M6 | V1.0 | 已基线 |
| 28 | REQ-028 | 欠费与逾期读者名单 | P1 | M6 | V1.0 | 已基线 |
| 29 | REQ-029 | 图书检索 | P0 | M7 | V1.0 | 已基线 |
| 30 | REQ-030 | 借阅统计报表 | P1 | M7 | V1.0 | 已基线 |
| 31 | REQ-031 | 热门图书与馆藏利用分析 | P2 | M7 | V1.0 | 已基线 |
| 32 | REQ-032 | 报表导出与打印 | P2 | M7 | V1.0 | 已基线 |
| 33 | REQ-033 | 到期前提醒 | P1 | M8 | V1.0 | 已基线 |
| 34 | REQ-034 | 逾期催还提醒 | P1 | M8 | V1.0 | 已基线 |
| 35 | REQ-035 | 用户登录与身份认证 | P0 | M9 | V1.0 | 已基线 |
| 36 | REQ-036 | 角色与权限管理 | P0 | M9 | V1.0 | 已基线 |
| 37 | REQ-037 | 业务参数配置 | P0 | M9 | V1.0 | 已基线 |
| 38 | REQ-038 | 操作日志审计 | P1 | M9 | V1.0 | 已基线 |
| 39 | REQ-039 | 数据备份与恢复 | P2 | M9 | V1.0 | 已基线 |
| 40 | NFR-001 | 性能要求 | P0 | NF | V1.0 | 已基线 |
| 41 | NFR-002 | 安全性要求 | P0 | NF | V1.0 | 已基线 |
| 42 | NFR-003 | 可靠性与数据完整性要求 | P0 | NF | V1.0 | 已基线 |
| 43 | NFR-004 | 易用性要求 | P1 | NF | V1.0 | 已基线 |
| 44 | NFR-005 | 兼容性要求 | P1 | NF | V1.0 | 已基线 |
| 45 | NFR-006 | 可维护性与可扩展性要求 | P1 | NF | V1.0 | 已基线 |

按模块统计如下。功能需求中 P0 17 条、P1 15 条、P2 7 条；非功能需求中 P0 3 条、P1 3 条。

表 2-4  基线需求分布统计

| 模块 | 基线需求数 | P0 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 图书与馆藏管理 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| M2 读者管理 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| M3 借阅登记 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| M4 归还登记 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| M5 续借与预约 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| M6 罚款管理 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| M7 检索与统计 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| M8 消息提醒 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| M9 系统与权限 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 非功能需求 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 合计 | 45 | 20 | 18 | 7 |

# 3  基线配置项

## 3.1  基线文档清单

基线文档按“编号 + 版本”单一标识，同一文档只保留一个受控版本，历史版本以归档副本形式保留。存放位置以项目仓库目录为准，目录名与任务模块一一对应，便于评审与追溯。

表 3-2  基线文档清单

| 文档 | 文档编号 | 版本 | 存放位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | LMS-SRS-V1.0 | V1.0 | 2.需求规格说明与评审/ | 受控 |
| 需求评审记录 | LMS-RV-2026-11-03 | V1.0 | 2.需求规格说明与评审/ | 受控 |
| 需求基线版本说明 | LMS-BL-001 | V1.0 | 2.需求规格说明与评审/ | 受控 |
| 需求池文档 | — | V1.0 | 1.需求获取与分析/ | 受控 |
| 软件需求分析报告 | LMS-SRA-V1.0 | V1.0 | 1.需求获取与分析/ | 受控 |

## 3.2  文件存储位置与版本标识

全部配置项存放于项目仓库 sj356/LMS 的“任务2-需求管理”目录下，按任务模块划分为四个子目录，需求获取与规格说明阶段的文档分别位于第 1、2 个子目录（其余子目录随第三、四部分建立）。版本标识采用“文档编号 + 版本号”，基线以 BL-001 作为统一标签；同一文档的不同版本不覆盖，修订版另存并保留原版本。小组共享目录保留一份只读归档副本，用于线下查阅与打印。

## 3.3  配置管理说明

▪ 基线冻结：BL-001 建立后，上述 5 个配置项设为只读，任何修改须提交《需求变更申请单》，经 CCB 审批后执行。

▪ 版本递增：文档内容修订时版本号按 V1.1、V1.2 递增；需求范围变化时重新建立基线，编号按 BL-001.1 递增。

▪ 一致性检查：每次变更后由配置管理员核对 SRS、需求池与跟踪矩阵的编号、优先级与状态是否一致。

▪ 追溯要求：基线内每条需求必须能追溯到原始需求、用例与验收标准，并可在第三部分的跟踪矩阵中查到。

▪ 归档要求：变更记录、审批意见与新旧版本差异随基线一并归档，保存期与项目周期一致。

# 4  基线变更记录

基线建立后发生的每一次需求变更均在此登记。变更编号与变更申请单编号一致，审批人为 CCB 主任或经授权的业务方；变更完成后更新基线版本号，并同步修订 SRS 与需求池。

表 4-2  基线变更记录

| 变更编号 | 申请日期 | 变更内容 | 变更原因 | 影响分析结论 | 审批人 | 新基线版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 2026-11-04 | 建立需求基线 BL-001（首次基线） | 需求评审通过，需求进入受控状态 | 不适用（首次建立） | 馆长 | BL-001 |

截至本版本发布，基线建立后尚未发生需求变更，后续变更在此表逐行登记。

# 5  审批与签署

本基线经编制、审核与批准后生效。基线生效即意味着需求范围冻结，项目进入设计与开发阶段，任何范围调整须走变更控制流程。

表 5-2  基线审批与签署

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 郭顺杰（组长） | 编制基线说明，确认基线范围 | 郭顺杰 | 2026-11-04 |
| 审核 | 付美霞（组员 2） | 核对配置项与版本一致性 | 付美霞 | 2026-11-04 |
| 批准 | 馆长（业务方） | 批准基线，确认业务规则 | 馆长 | 2026-11-04 |

基线发布后，项目组按第三部分建立需求跟踪矩阵，并在第四部分定义需求变更控制流程；本说明与 SRS V1.0、需求池 V1.0 共同构成 BL-001 的完整记录。